| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 337/2014 | ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 14/20-11-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διάλυση σύμβασης του έργου «Κατασκευή χώρων υγιεινής στην Τ.Κ. Κληματιάς του Δήμου Ζίτσας», αναδόχου Σπυρ. Κωστούλα. |
| --- | --- |

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3α , σήμερα στις 20 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 22172/14-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής αποφάσεως.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στον αναπληρωτή Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων  της Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος (λόγω παραίτησης της Προέδρου) και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι δύο  (22), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

| Λιάκος Παναγιώτης Σταλίκας Γεώργιος Βότσικας Αλκιβιάδης Σφήκας Νικόλαος Γεωργούλη Γιαννούλα Ράρρας Φώτιος Καρατασίτσας Ανέστης Μάστακας Θωμάς Μπότσιου Δήμητρα Λάμπρου Δημήτριος Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα Παπαγιαννόπουλος Χρήστος | Γκουγιάννος Ευάγγελος Γαρδίκος Βασίλειος Τσακανίκας Δημήτριος Λεοντίου Κων/νος Γκαραλέας Δημήτριος Xανδόλιας Απόστολος Βούζας Χρυσόστομος Στέφος Θεόδωρος Μανούσης Σωτήριος Ματσάγκας Εμμανουήλ |
| --- | --- |

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ     Δ. Σ.

- Μαλισσόβας Παναγιώτης

- Γρίβας Περικλής

- Μιχάλης Στέφανος

- Καλογήρου Ιωάννα

- Καλόγηρος Δημήτριος

οι οποίοι δεν είχαν προσέλθει αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ

- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.

- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαλισσόβας Παναγιώτης προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ενώ η Δημοτική Σύμβουλος κα Καλογήρου Ιωάννα προσήλθε κατά την συζήτηση του 9ου θέματος.

Επί του 18ου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Στο συγκεκριμένο θέμα συμμετείχε με δικαίωμα ψήφου ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Κληματιάς κ. Μπεσέλας Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου κα Σιαμπίρη Δέσποινα, η οποία αναφέρθηκε στα κυριότερα σημεία της έγγραφης εισήγησης, που είχε δοθεί έγκαιρα στους Δημοτικούς Συμβούλους και έχει ως εξής:

«Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, έχει διαβιβασθεί, με το υπ’ αριθ. 22168/13-11-2014 έγγραφό της, η απόφαση διάλυσης της σύμβασης του έργου: «Κατασκευή χώρων υγιεινής στην Τ.Κ. Κληματιάς του Δήμου Ζίτσας», με ανάδοχο την Σπυριδούλα Κωστούλα. Προϋπολογισμός και Συμβατικό Αντικείμενο 12.600,00€.

Ο Δήμαρχος του Δήμου Ζίτσας ως προϊσταμένη αρχή, με το υπ’ αριθ. 21125/29-10-2014 έγγραφό του προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, ζήτησε την οριστική διακοπή των εργασιών του παραπάνω έργου, λόγω έλλειψης της άδειας δόμησης του κτιρίου. Με το υπ’ αριθ. 21326/31-10-2014 έγγραφο, κοινοποιήθηκε η διαταγή στην ανάδοχο η οποία υπέβαλλε την υπ’ αριθ. 21899/10-11-2014 Ειδική Δήλωση Διακοπής των εργασιών. Η υπηρεσία εξέδωσε την υπ’ αριθ. 22143/13-11-2014 απόφαση με την οποία αποδέχεται το περιεχόμενο της Ειδικής Δήλωσης και στη συνέχεια η ανάδοχος υπέβαλε αίτημα, με αρ. πρωτ. 22146/13-11-2014, για τη διάλυση της σύμβασης.

Ύστερα από τα παραπάνω η υπηρεσία εξέδωσε την υπ’ αριθ. 22168/13-11-2014 απόφαση με την οποία κάνει δεκτό το αίτημα για την διάλυση της σύμβασης του έργου «Κατασκευή χώρων υγιεινής στην Τ.Κ. Κληματιάς του Δήμου Ζίτσας», με ανάδοχο την κα Σπυριδούλα Κωστούλα».

Ακολούθησε τοποθέτηση του Δημάρχου κ. Πλιάκου Μιχαήλ, ο οποίος είπε ότι το συγκεκριμένο έργο, εκτός από την έλλειψη της άδειας δόμησης του κτιρίου επέφερε αναστάτωση στην Τοπική Κοινότητα και συγκέντρωση υπογραφών των κατοίκων οι οποίοι εκφράζουν την αντίθεσή τους με την κατασκευή του καθώς δημιουργεί μεγάλα προβλήματα αφού εφάπτεται σε ιδιοκτησίες χωρίς να τηρούνται οι προβλεπόμενες αποστάσεις από κτήρια, δεν υπάρχει βόθρος κλπ. και για το λόγο αυτό ζήτησα την οριστική διακοπή των εργασιών του παραπάνω έργου.

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ-ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» κ. Γαρδίκος Βασίλειος και ο Δημοτικός Σύμβουλος της ίδιας παράταξης κ. Γκαραλέας Δημητρίου οι οποίοι είπαν ότι το συγκεκριμένο έργο ανατέθηκε από την προηγούμενη Δημοτική αρχή για να εκτελεστεί, ύστερα από ομόφωνη απόφαση του προηγούμενου συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των κατοίκων και για το λόγο αυτό πρέπει το έργο να ολοκληρωθεί, όπως και η διαδικασία νομιμοποίησής του.

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ» κ. Ματσάγκας Εμμανουήλ στην τοποθέτησή του τόνισε ότι ψηφίζει λευκό.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με την διάλυση της σύμβασης του έργου «Κατασκευή χώρων υγιεινής στην Τ.Κ. Κληματιάς του Δήμου Ζίτσας», το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, την σύμφωνη με αυτή γνώμη και θετική ψήφο του Προέδρου της Τ.Κ. Κληματιάς και τις σχετικές τοποθετήσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αποδέχεται την διάλυση της σύμβασης του έργου «Κατασκευή χώρων υγιεινής στην Τ.Κ. Κληματιάς του Δήμου Ζίτσας», με ανάδοχο την κα Σπυριδούλα Κωστούλα.

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων της παράταξης «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» κ. κ. Γαρδίκου Βασιλείου, Γκαραλέα Δημητρίου, Τσακανίκα Δημητρίου, Λεοντίου Κων/νου, Xανδόλια Απόστολου και Καλογήρου Ιωάννας, οι οποίοι καταψήφισαν την εισήγηση και του επικεφαλής της παράταξης «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ» κ. Ματσάγκα Εμμανουήλ ο οποίος ψήφισε λευκό.

Η  Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  337/2014.

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |  | ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. Τ.Υ. |
| --- | --- | --- |

# Ακριβές Απόσπασμα

Μ.Ε.Δ

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Υπηρεσιακός Γραμματέας

Δημοτικού Συμβουλίου